Приложение №3

к Техническому заданию

Календарный график

на проведение водолазного обследования оснований

гидротехнических сооружений нижнего бьефа СЭВ

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, п/метр | Глубина погружения метр | Продолжи-тельность работ, день | Планируемый период обследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1. | # Концевые сооружения СЭВ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обследование дна акваторий района концевого сооружения СЭВ | 85.0 | 20.0 | 1.0 | # 12.09.2026 | # 20.10.2026 |

| Начальник ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |